济源市建筑市场2023年度“双随机、一公开”监督检查结果公示表

| 项目名称 | 建设单位 | 承建单位 | 监理单位 | 抽查事项 | 发现问题 | 检查结果 | 执法 部门 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济源建业国泰府12#13#15#楼及地下车库 | 济源市蓝城置业有限公司 | 河南品峰建筑工程有限公司 | 河南皓方工程管理有限公司 | 建筑市场监督检查 | 施工单位：劳务分包合同不完整。 | 发现问题已责令改正 | 济源市住房和城乡建设局 | 翟东波-16180016087; 张晋-16180016016 |
| 金悦府一期工程 | 济源市金丰置业有限公司 | 济源市大禹实业有限公司 | 河南皓方工程管理有限公司 | 建筑市场监督检查 | 工程已完工。 | 未发现问题 | 济源市住房和城乡建设局 | 李骏-16180016019; 卢跃武-16180016105 |
| 济源职业技术学校沁园校区新建项目 | 济源市城投建设发展集团有限公司 | 河南省建设集团有限公司 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 建筑市场监督检查 | 施工单位：劳务分包单位负责人未到岗，劳务企业和一线工人签订合同未盖章，劳务合同不规范。 | 发现问题待后续处理 | 济源市住房和城乡建设局 | 李立林-16180016030;李迎东-16180016039 |
| 济源建业国泰府1#-3#、5#-11#及S1#楼 | 济源市蓝城置业有限公司 | 河南品峰建筑工程有限公司 | 河南皓方工程管理有限公司 | 建筑市场监督检查 | 施工单位：1.建设工程款支付凭证支付至8月份，未按月支付；2.安全负责人签订的劳动合同未注明签订时间；3.无10月份建筑工人工资支付凭证；4.施工单位的工作日志少2天，没有记录人。5.安全负责人不在岗。 | 发现问题待后续处理 | 济源市住房和城乡建设局 | 李骏-16180016019; 卢跃武-16180016105 |
| 济源市老年公寓5#-9#楼及二期地下车库 | 济源爱馨养老服务有限责任公司 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 河南皓方工程管理有限公司 | 建筑市场监督检查 | 施工单位：1.项目经理未到岗履职；2.农民工实名制系统坏损未上传；3.技术负责人变更程序不符合要求。 | 发现问题待后续处理 | 济源市住房和城乡建设局 | 李立林-16180016030;李迎东-16180016039 |
| 济源建业世和府1#-3#、5#=15#、S1#、S2#、及地下车库 | 济源建辉房地产开发有限公司 | 河南国泰建筑安装有限公司 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 建筑市场监督检查 | 项目已停工。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 济源市住房和城乡建设局 | 李立林-16180016030;李迎东-16180016039 |
| 升龙城C区（6#、8#、12#、15#楼及部分地下车库） | 济源升龙置业有限公司 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 河南泛安工程咨询集团有限公司 | 建筑市场监督检查 | 施工单位：1.施工日志记录不全；2.劳务单位负责人社保证明未提供。监理单位：1.监理日志记录人未签字；2.监理例会记录不详实。 | 发现问题已责令改正 | 济源市住房和城乡建设局 | 李立林-16180016030;李迎东-16180016039 |