济源市建筑工程施工许可管理实施办法（试行）

（征求意见稿）

第一条  为维护建筑市场秩序，加强对建筑活动的监督管理，保证建筑工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》《优化营商环境条例》《建筑工程施工许可管理办法》（住房和城乡建设部令第52号）《河南省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》（豫建行规〔2021〕6号）等法律法规要求，结合实际，制定本实施办法。

第二条  在本市行政区域内从事房屋建筑工程和市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本实施办法的规定，向住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

工程投资额在100万元以下（不含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（不含500平方米）的房屋建筑工程和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证。

按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

第三条  本实施办法所称房屋建筑工程指各类新建、改建、扩建的房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装等工程。

本实施办法所称市政基础设施工程是指各类新建、改建、扩建的市政基础设施工程，包括给水工程（含中水）、排水工程、燃气工程、热力工程、城市道路工程、城市桥梁工程、城市广场工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程（含污水处理、垃圾处理）、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程、地下管廊工程、海绵城市工程等。

第四条  市住房城乡建设主管部门负责全市建筑工程施工许可证颁发和监督管理工作，依托济源市工程建设项目审批管理系统办理，并将办理建筑工程施工许可证数据同步推送省工程建设项目审批管理系统。并建立全市建筑工程施工许可管理信息系统，为施工许可管理提供信息化工作平台。

第五条  应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

本实施办法所称开工，是指施工企业按照建筑工程施工图纸的内容进行施工的行为。

任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

除单独立项的专业工程外，建设单位不得将单位工程分为若干部分申请领取施工许可证。

第六条  建筑工程施工许可由建设单位向市住房城乡建设主管部门发证机关申请领取建筑工程施工许可证。

建设单位申请领取施工许可证的工程名称、地点、规模，应当与建设工程规划许可证和依法签订的建设工程施工合同一致。

第七条  房屋建筑工程原则上以单位工程为申请办理施工许可证的最小单位；市政基础设施工程以招标的标的为申请办理施工许可证的最小单位，依法直接发包的，以施工合同确定的合同段为申请办理施工许可证的最小单位。

本实施办法所称单位工程，是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物。

第八条  房屋建筑附属设施工程、与房屋建筑配套的线路、管道、设备安装工程可以连同房屋建筑工程领取施工许可证；新建道路的地下管线工程可以连同新建道路工程领取施工许可证。

限额以上的建筑工程分期建设的，或者依法单独发包的，建设单位应当按规定单独申领建筑工程施工许可证。

第九条  新建房屋建筑工程也可根据施工进展自主选择分阶段申请办理施工许可证，也可申请办理整体工程的施工许可证。未批先建的工程不得分阶段申请办理施工许可证。

（一）分三个阶段。可按“基坑支护和土方开挖”（含在土方开挖满足工序需要的基础施工或地基处理施工等）、“地下室或±0.000以下”、“±0.000以上”三个阶段分别申请办理施工许可证。

（二）分两个阶段：可按“基坑支护和土方开挖”（含在土方开挖满足工序需要的基础施工或地基处理施工等）、“主体施工”（含“地下室或±0.000以下”和“±0.000以上”）两个阶段分别申办施工许可证。

合同工期少于半年的工程项目，不适用于分阶段办理施工许可。

第十条  建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应材料：

（一）依法应当办理用地手续的，已经办理该建筑工程用地手续。

（二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。

（三）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。建设单位应提供具备施工条件承诺书。

（四）已经确定施工企业。依法必须招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。依法应当招标的工程，建设单位应提供中标通知书、施工合同和依法提供的工程款支付担保。

（五）技术资料满足施工需要，施工图设计文件已按规定审查合格。

（六）有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。

（七）建设资金已经落实。建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。

以上材料在工程建设项目审批管理系统已提交的，可不再提供。禁止发证机关违反本条规定，要求建设单位提供其他材料。

任何单位和个人不得在法律法规规定外，增设办理施工许可证的其他条件，不得“搭车收费”。

第十一条  分阶段办理施工许可证应具备的相关手续。

（一）用地手续。建设单位取得自然资源和规划部门出具的用地预审意见或土地成交确认书任意一项材料可作为办理“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证的用地手续；建设单位取得自然资源和规划部门出具的《建设用地规划许可证》可作为办理“地下室或±0.000以下”阶段的施工许可证的用地手续；建设单位取得的《不动产权证》是办理“±0.000以上”、“主体施工”阶段或工程整体的施工许可证的用地手续。

（二）建设工程规划许可证手续。建设单位取得自然资源和规划部门出具的规划条件、设计单位出具图纸符合国家规范标准和工程质量安全的承诺(加盖注册师专用章)，同时建设单位承诺建设方案稳定并符合规划条件，可作为办理“基坑支护和土方开挖”阶段施工许可证的规划许可手续；建设单位取得自然资源规划部门出具的设计方案审查同意批文，可作为办理“地下室或±0.000以下”阶段的施工许可证的规划手续；建设单位取得的《建设工程规划许可证》是办理“主体施工”阶段或工程整体的施工许可证的规划手续。

（三）施工图设计审查手续。建设单位在申请“地下室或±0.000以下”阶段的施工许可证时,可先行提交工程“地下室或±0.000以下”的施工图技术审查意见;在申请“±0.000以上”阶段的施工许可证时，需提交《施工图设计文件审查合格书》。

（四）对于《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）确定的不需要进行消防设计审查的其他建设工程，建设单位可自主选择施工图设计文件审查与施工许可并联办理，也可选择取得《施工图设计文件审查合格书》后办理施工许可证。

选择与施工许可并联办理的，建设单位将施工图设计文件在《河南省勘察设计质量监管平台》上传成功后凭《施工图设计文件审查受理凭证》及其它所需材料，签订《施工图设计质量承诺书》后，即可申请办理施工许可证。施工图审查机构须在规定时限内完成施工图设计文件审查，一次性出具审查意见。如在规定的审查时限内未取得《施工图设计文件审查合格书》，建设单位须暂停施工，在取得《施工图设计文件审查合格书》后方可继续施工，否则由施工许可证发放单位依据《建筑工程施工许可管理办法》撤销施工许可证并按规定处罚。

建设工程安全监督部门要加强对选择施工图设计文件审查与施工许可并联办理的工程建设项目的监管，对在规定时限未取得《施工图设计文件审查合格书》仍继续施工的，要及时责令停工。

对未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，不得发放施工许可证。

第十二条  分阶段办理施工许可证的项目监督管理。

基坑工程完工后，如无法及时申请下一阶段的施工许可证，建设单位应当履行工程质量安全首要责任，涉及基坑支护超过设计使用年限，采取有效措施包括回填基坑等方式保证基坑安全；上一阶段工程完工后，未取得下一阶段施工许可证，不得进行下一阶段工程施工；分阶段申请办理施工许可证的工程，应在主体工程完工后一并办理竣工联合验收手续。

如若承诺事项没有履行或存在其它违规违法行为，致使后续工程无法进行，一切责任和后果由承诺单位负责。行政许可机关将按照有关规定撤销施工许可决定并由城市综合执法部门进行相应处罚。

分阶段办理施工许可证同时并联办理消防设计审查、新建民用建筑防空地下室同步建设审批，其中，“基坑支护和土方开挖”阶段采用承诺制，由建设单位出具“基坑支护和土方开挖图纸稳定承诺书”；“主体施工”阶段采用并联审批，建设单位提供符合施工许可、消防设计审查、新建民用建筑防空地下室同步建设审批资料后，并联办理施工许可证、消防审查意见和新建民用建筑防空地下室同步建设审批。

发证机关将承诺书涉及的内容在发证的时同步通报建设工程安全监督部门，建设工程安全监督部门应当在施工许可证核发后一个月内对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，建设工程安全监督部门及时上报发证机关，由发证机关撤销施工许可决定并按程序追究申请人的相应责任。同时，建立黑名单制度，将申请人不履行承诺的不良行为向社会公开，构建 “一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。

第十三条  改建、扩建的房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装等工程申请办理施工许可证的相关手续。

（一）用地手续。不涉及新增建设用地的改建、扩建项目的建设单位取得的《不动产权证》或《房屋所有权证》或房屋建筑竣工验收合格证明可视为办理施工许可证的用地手续。涉及新增建设用地的改建、扩建项目的建设单位应取得项目《不动产权证》作为用地手续。非房屋产权人进行房屋装修的，须出具与产权人签订的房屋租赁合同和产权人同意装修装饰施工的授权委托书。

（二）建设工程规划许可证手续。涉及新增建设用地或规划设计条件发生变化的改建、扩建项目应取得《建设工程规划许可证》或自然资源和规划部门出具的同意项目建设的规划审批意见；若涉及建筑物外立面装修改造、在屋顶增加附着物（如钢架、桁架等），或在工程装修装饰时改变建筑使用性质、改变原规划许可条件的，需要提交自然资源和规划部门同意项目建设的规划审批手续；其他类项目不需提交规划审批手续。

第十四条  市政基础设施工程申请办理施工许可证的相关手续。

（一）市政基础设施工程的场站类建设项目和新建城市道路工程按房屋建筑工程提交相关资料。

（二）新建、扩建的桥梁、隧道、轨道交通、管线等工程的建设单位取得的项目选址意见书可视为办理施工许可证的用地手续，自然资源和规划部门同意项目建设的规划审批手续可视为办理施工许可证的规划手续。

（三）改造类城市广场、城市道路及其下的管线设施工程的建设单位取得的自然资源和规划部门同意项目建设的规划审批手续可视为办理施工许可证的规划手续，无需提供用地手续。

第十五条  申请办理施工许可证，应当按照下列程序进行：

（一）建设单位登录工程建设项目审批管理系统。

（二）建设单位上传《建筑工程施工许可证申请表》及本实施办法规定的其他申报材料。

建设单位申请领取施工许可证时提交的有关资料应当真实有效，并对申请材料实质内容的真实性负责，不得弄虚作假。

（三）对于符合条件的，发证机关应当自收到申请之日起5个工作日内颁发施工许可证；对于申报材料不齐全或者失效的，应当当场或3个工作日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自申报材料补正齐全后作相应顺延；对于不符合条件的，应当自收到申请之日起5个工作日内书面通知建设单位，并说明理由。

发证机关不得对法定范围以外的建设工程颁发施工许可证。

第十六条  实行违法施工行为登记管理制度。对未取得施工许可证进行施工的建筑工程，除依法责令其停止施工外，对工程概况、施工现状、手续办理情况等进行登记，对其违法行为依法予以处罚。

补发建筑工程施工许可证时应满足以下条件：

（一）具备申请施工许可证所规定的条件；

（二）违法行为相关责任主体已经受到行政处罚并执行到位；

（三）已施工的工程质量符合设计要求的证明材料；

（四）经发证机关审查同意。

满足以上条件补发建筑工程施工许可证时，在备注栏中注明违法事实、违法时间和处理结果等内容。

第十七条  工程质量、施工安全监督手续与施工许可合并办理。建设单位应同时提交申请资料，发证机关经审核通过后一并出具办理结果文件，并通报至相关部门。

第十八条  发证机关应当将办理施工许可证的依据、条件、程序、期限以及需要提交的全部材料和申请表示范文本等，在本部门网站和政务服务网公开。

发证机关应当将颁发的施工许可证信息向社会公开，供公众查询。

第十九条  全面推行施工许可证电子证照制度。按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照-建筑工程施工许可证》标准（C0217-2019）和住房城乡建设部《建筑工程施工许可证电子证照业务规程》要求，形成全国统一的电子证照。电子证照与纸质证照具有同等法律效力。

第二十条  建设单位要落实建设工程质量安全首要责任，加强对勘察、设计、采购和施工质量安全的过程控制和验收管理，严格执行有关工程建设标准，保证合理的工期和造价，不得以任何理由要求有关参建单位违反法律法规和工程建设强制性规范。

第二十一条  建设单位应当将施工许可证放置在施工现场备查，并在施工现场显著位置设置施工许可公告牌，公告牌内容应当与施工许可证载明的内容一致。

施工许可证不得伪造和涂改。

第二十二条  建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。

施工许可证自行废止后，在工程开工前应当重新申请领取施工许可证。

第二十三条  施工许可证颁发后，建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。施工许可证其他登记信息发生变更的应当办理变更手续。

重新申请领取施工许可证按新办理施工许可手续程序办理。施工许可证变更应由原发证机关在施工许可业务系统中办理，变更信息向社会公开。工程竣工验收备案、工程资料存档应当一并提供重新办理或变更后的施工许可证书。

第二十四条  在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，以书面形式向发证机关报告。报告内容应当包括中止施工的时间、原因、在施部位、维护管理措施等，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程在恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证及施工许可证载明的项目负责人、总监理工程师等关键岗位人员。

第二十五条  任何单位和个人有权对未取得施工许可证擅自施工或者不按照施工许可证规定施工的行为进行检举和举报，发证机关应当依法调查处理。

第二十六条  建立颁发施工许可证后的监督检查制度。建设工程安全监督部门在日常监督工作中，要对取得施工许可证后条件发生变化、延期开工、中止施工、项目关键岗位管理人员违规擅自变更、长期不到岗等行为进行监督检查，发现违法违规行为的及时上报城市综合执法部门依法处理。

第二十七条  违反本实施办法规定的行为，《中华人民共和国建筑法》及住房城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规和规章已有处罚规定的，从其规定。

第二十八条  建设单位认为发证机关办理施工许可的具体行政行为侵犯其合法权益，可依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第二十九条  依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。

军事房屋建筑工程施工许可的管理，按照国务院、中央军事委员会的有关规定执行。

抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅建筑活动，不适用本实施办法。

第三十条  本实施办法由济源市住房和城乡建设局负责解释。

第三十一条  本实施办法自2024年*月*日起施行。原有规定与本规定不一致的，以本实施办法为准。

附件：1.建筑工程施工许可证申请表（房屋建筑工程）

2.建筑工程施工许可证申请表（市政基础设施工程）

3.保证质量和安全施工的具体措施表

4.建设单位申请施工许可承诺书

5.工程质量终身责任承诺书

6.基坑支护和土方开挖图纸稳定承诺书

7.施工图设计质量承诺书

2024年*月*日

附件1

建筑工程施工许可证申请表

（房屋建筑工程）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 工程地址 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 单位地址 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  | 单位性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
|  | 经办人 |  | 联系电话 |  |
| 项目概况 | 项目名称 |  | 立项批复文号 |  |
|  | 总用地面积（m2） |  | 总投资（万元） |  |
|  | 建设性质 | □新建 □改建 □扩建 | 资金来源 |  |
|  | 项目规模 |  |
|  | 不动产证编号 |  | 用地规划许可证编号 |  |
| 工程概况 | 工程类型 | □房屋建筑□装饰装修□附属设施 | 结构类型 |  |
|  | 建筑高度（米） |  | 基坑深度（米） |  |
|  | 用地手续名称 |  | 用地手续编号 |  |
|  | 规划手续名称 |  | 规划手续编号 |  |
|  | 招标方式 |  | 中标日期 |  |
|  | 中标金额 (万元) |  | 合同价格（万元） |  |
|  | 合同类别 |  | 合同签订日期 |  |
|  | 合同开工日期 |  | 合同竣工日期 |  |
|  | 施工图设计文件审查情况 |  |
|  | 其他电子证照及编号 |  |
| 建筑类型 | □住宅工程 公共建筑 工业建筑 □其它 |
| 基础类型 | 独立基础 条形基础 筏基 □箱基 □桩基（□混凝土灌注桩 □混凝土预制桩 □其它桩基） □其它 |
| 施工许可申请范围 | 整体工程 基坑支护和土方开挖 地下室或±0.000以下 ±0.000以上 主体工程 装饰装修 室外工程 □其他 |
| 参建单位类别 | 单位名称 | 资质 等级 | 统一社会 信用代码 | 项目 负责人 | 联系电话 |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |
| 质量监督机构 |  |  |  |  |  |
| 安全监督机构 |  |  |  |  |  |
| 专业或劳务分包施工单位（土方、基础等） |  | 资质等级、证书编号 |  |
|  |  | 资质等级、证书编号 |  |
|  |  | 资质等级、证书编号 |  |
| 建筑工程项目明细 | 建筑面积/长度（平方米/米） | 层数 |
| 子项目名称 | 地上 | 地下 | 总建筑面积 | 地上 | 地下 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

填表说明：申请人在本阶段项目报建时报送本表，填写完毕并打印盖章后，提交电子扫描

附件2

建筑工程施工许可证申请表

（市政基础设施工程）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 工程地址 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 单位地址 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  | 单位性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
|  | 经办人 |  | 联系电话 |  |
| 项目概况 | 项目名称 |  | 立项批复文号 |  |
|  | 总用地面积（m2） |  | 总投资（万元） |  |
|  | 建设性质 | □新建 □改建 □扩建 | 资金来源 |  |
|  | 项目规模 |  |
|  | 不动产证编号 |  | 用地规划许可证编号 |  |
| 工程概况 | 工程类型 | □给水□中水□排水□燃气□热力□城市道路□城市桥梁□广场□城市隧道□公共交通□轨道交通□环境卫生□污水处理□垃圾处理□照明□电力□通信□绿化□地下管廊□海绵城市 |
|  | 占地面积（m2） |  | 长度（米） |  |
|  | 用地手续名称 |  | 用地手续编号 |  |
|  | 规划手续名称 |  | 规划手续编号 |  |
|  | 招标方式 |  | 中标日期 |  |
|  | 中标金额 (万元) |  | 合同价格（万元） |  |
|  | 合同类别 |  | 合同签订日期 |  |
|  | 合同开工日期 |  | 合同竣工日期 |  |
|  | 施工图设计文件审查情况 |  |
|  | 其他电子证照及编号 |  |
| 施工许可申请范围 | □给水 □中水 □排水 □燃气 □热力 □城市道路 □城市桥梁□城市广场 □城市隧道 □公共交通 □轨道交通 □环境卫生□污水处理 □垃圾处理 □照明 □电力 □通信 □绿化□地下管廊 □海绵城市 □其他 |
| 参建单位类别 | 单位名称 | 资质 等级 | 统一社会 信用代码 | 项目 负责人 | 联系电话 |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |
| 质量监督机构 |  |  |  |  |  |
| 安全监督机构 |  |  |  |  |  |
| 专业或劳务分包施工单位（土方、基础等） |  | 资质等级、证书编号 |  |
|  |  | 资质等级、证书编号 |  |
|  |  | 资质等级、证书编号 |  |
| 市政工程子项目明细 | 面积/长度（平方米/米） | 备注 |
| 合计 |  |  |

填表说明：申请人在本阶段项目报建时报送本表，填写完毕并打印盖章后，提交电子扫描

附件3

保证质量和安全施工的具体措施表

| 一、质量安全生产责任人 |
| --- |
| 单位 | 姓 名 | 身份证号 | 专业/岗位 | 任职资格 | 证书编号 | 绑定微信手机号 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |  |
| 二、安全施工的具体措施 |
| 施工场地已平整，水通、电通、道路通、排水畅通 | 已完成 未完成□ |
| 制定安全管理目标、安全生产责任制，设立安全、文明施工管理机构，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | 已制定 未制定□ |
| 关键岗位人员、特种作业人员持证上岗，落实三级安全教育； | 已完成 未完成□ |
| 施工组织设计中制定全面的、有针对性、可操作的安全技术和扬尘防治措施。 | 已制定 未制定□ |
| 按规定配备主要的安全防护、消防设施。 | 已配备 未配备□ |
| 施工现场围挡、洗车槽、板房等按规定搭设 | 已落实 未落实□ |
| 施工合同中按规定约定了安全防护、文明施工措施费用支付计划 | 已落实 未落实□ |
| 建设、施工、监理单位法人代表及项目负责人安全生产承诺书签订情况、六方责任主体终身责任承诺书签订情况 | 已签订 未签订□ |
| 是否制定危险性较大的分部分项工程清单 | 已制定 未制定 |
| 装配式建筑的，施工单位是否根据施工图设计文件编制装配式建筑专项施工方案 | 已编制 未编制 |
| 施工现场远程视频监控情况（该项为事中事后监管事项） | 已实行远程视频监控 未实行远程视频监控 |
| 建筑起重机械在线监测预警系统安装情况（该项为事中事后监管事项） | 已安装□ 未安装 |
| 建筑工人和管理人员实名制信息化管理情况（该项为事中事后监管事项） | 已安装运行 未安装运行 |
| 扬尘噪音在线监测和自动喷雾系统安装情况 （该项为事中事后监管事项） | 已安装 未安装 |
| 投保建筑施工行业安全生产责任保险情况（该项为事中事后监管事项） | 已投保 未投保 |
| 施工单位申报意见 | 项目负责人（项目经理）： （单位公章）： 年 月 日 | 监理单位申报意见 | 项目负责人（总监）： （单位公章）： 年 月 日 |

附件4

建设单位申请施工许可承诺书

建设单位现对             项目（与中标通知书、施工合同中项目名称一致）作如下承诺：

本项目已经具备如下施工条件：

1.已取得用地批准手续。

2.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。

3.已取得施工图设计文件审查合格书。（按规定施工图设计文件不需图审的，该项不做承诺）

4.有保证工程质量和安全的具体措施，施工场地已经基本具备施工条件、能够满足施工企业进场的需要。

5.本项目是依法必须招标的项目，已公开招标，并发出中标通知书。（直接发包的工程，该项不做承诺）

6.已确定施工总承包企业，签订了施工合同。

7.有满足施工需要的资金，建设资金已经落实，为    万元。

现场施工情况：□未开工  □已开工，形象进度：     。

特此申请办理建筑工程施工许可，以上填报内容及提供的资料真实有效。我在此所做出的承诺真实有效，如有虚假承诺，本企业和法定代表人愿意接受住房和城乡建设主管部门及其他部门依据法律法规和有关规定等给予的行政处罚、停工整改、记入失信企业和法定代表人等处理措施。

建设单位（代建单位）：（公章）

法人代表：（签字）

年    月    日

附件5

工程质量终身责任承诺书

本人承诺在该工程建设中，严格按照现行有关法律、法规、标准、规范要求，增强质量意识，规范质量行为，认真落实质量责任，在工程设计使用年限内自觉承担相应的质量终身责任。

工程名称：

承诺人身份证号：

承诺人注册执业资格：

承诺人注册执业证号：

承诺人（签字）：              联系电话：

承诺人所在单位法人身份证号：

法定代表人(签字)：            联系电话：

承诺人所在单位（盖章）

年  月  日

附件6

基坑支护和土方开挖图纸稳定承诺书

本公司现申报      工程“基坑支护和土方开挖阶段”的施工许可证。

建设单位承诺：本工程的建设方案已稳定，后期如因规划或现场问题造成的一切调整由本公司自行承担。

设计单位承诺：本工程基坑支护和土方开挖阶段的施工图设计文件已完成，满足国家规范标准和工程质量安全要求。

我公司所提供材料内容合法、真实、有效，若有违反承诺的情况，本工程建设和设计单位自愿承担一切责任并接受处罚。

建设单位（盖章）：

设计单位（盖章）：

设计单位负责人签名（盖注册执业师专用章）：

日期：   年   月   日

附件7

施工图设计质量承诺书

本单位建设的                            工程项目，委托                          （设计单位）编制完成了施工图设计文件。因                                  原因，尚未完成施工图设计文件审查工作。

建设单位承诺：本工程的建设方案已稳定，后期如因规划调整或其他问题造成的地基基础、地下室、地上结构等一切调整由本公司自行承担。本公司承诺自申请之日起1个月内完成正式的施工图设计文件审查合格书，并在申报系统中补充上传。

设计单位承诺：在确保整体工程结构稳定性的前提下，本工程申请施工许可证范围的施工图设计文件已完成，满足国家规范标准和工程质量安全要求。

我单位所提供材料内容合法、真实、有效，若有违反承诺的情况，本工程建设和设计单位愿意承担因违反承诺造成的一切责任并接受处罚。

建设单位（盖章）：

设计单位（盖章）：

设计单位负责人签名（并加盖注册执业资格专用章）：

日期：   年  月  日